## Arbeitspaket –Beschreibung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Erstellung einer Demodatenbank für Smartmeter Daten Teilprojekt: Datenbankzugriff AP-Titel: Datenbankzugriffe umsetzen AP-Nr.: 2.4 | | Verteiler Projektleiter (PL): Christopher Wieland, BSc. Teilprojektleiter (TPL): Reimar Klammer, BSc. AP-Verantwortl. (APV): Maximilian Unterrainer, BSc. | | | | | |
| Beginn: 10.10.2016 Ende: 31.09.2017 | | AP-Mitarbeiter: | | | | | |
| Zielsetzung: Modul für rollenbasierten Zugriff wurde implementiert | | | | | | | |
| Aufgaben/ Vorgänge/Ergebnisse: | | | | | | | |
| Nr. | Vorgangsname | |  |  |  | Meilen- stein am | Aufwand in Pers.tagen |
| -1  -2 | Kopplung der API Funktionen mit dem rollenbasierten Zugriff  Testen der Gesamtfunktion der Middleware | |  |  |  | 01.07.  15.07. | 4  4 |
| -3 | Dokumentation der Ergebnisse | |  |  |  | 15.07. | 2 |
| -4 |  | |  |  |  |  |  |
| -5 |  | |  |  |  |  |  |
| -6 |  | |  |  |  |  |  |
| Voraussetzungen: Arbeitspaket 2.3, Arbeitspaket 3.2, Arbeitspaket 4.2 | | | | | | | |
| Schnittstellen: Arbeitspaket 5.2 | | | | | | | |
| Risiko/ mögl. Gegenmaßnahme:  Kopplung des rollenbasierten Zugriffs mit den API Funktionen der Middleware / Rollenbasierter Zugriff muss selbst geschrieben werden. | | | | | | | |
| Berichtszeitpunkte: | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  APV TPL | | | | | | | |