

R&D Projekt

Statusbericht zum 30.4.2017

**Bezeichnung**: Erstellung einer JRZ Demodatenbank (DemoDB)

**Projektschlüssel:** RD16-03

**Betreuer**: DI Eduard Hirsch, DI Fabian Knirsch, BSc

**Kurzbeschreibung**: Konvertierung verschiedener Smartmeter Messdaten und Ablage in einer gemeinsamen Datenbank mit rollenbasiertem Zugriff.

**Beteiligte** **Firma**: Salzburg AG

**Studenten**: Isidor Reimar Klammer, BSc.

Maximilian Unterrainer, BSc.

Christopher Wieland, BSc.

Puch/Salzburg, 30.04.2017

Status der Arbeitspakete

AP: Rollendefinition implementieren und erstellen

AP: Datenbankzugriffe

Ausblick auf Mai und Juni 2017

Offene Arbeitspakte sind noch folgende:

AP: API Funktionen umsetzen

Wird zurzeit umgesetzt. Einzelne Funktionen für den Rollenbasierten Zugriff bzw. der Abfrage von Rechten muss noch implementiert werden.

AP: Projektdokumentation

Dokumentation wird fortlaufend weitergeführt.

Ausblick auf Juli bis September 2017

AP: Präsentations- und Endberichterstellung