

R&D Projekt

Statusbericht zum 30.4.2017

**Bezeichnung**: Erstellung einer JRZ Demodatenbank (DemoDB)

**Projektschlüssel:** RD16-03

**Betreuer**: DI Eduard Hirsch, DI Fabian Knirsch, BSc

**Kurzbeschreibung**: Konvertierung verschiedener Smartmeter Messdaten und Ablage in einer gemeinsamen Datenbank mit rollenbasiertem Zugriff.

**Beteiligte** **Firma**: Salzburg AG

**Studenten**: Isidor Reimar Klammer, BSc.

Maximilian Unterrainer, BSc.

Christopher Wieland, BSc.

Puch/Salzburg, 30.04.2017

Abgeschlossene Arbeitspakete

AP: Rollendefinition implementieren und erstellen

AP: Datenbankzugriffe

Ausblick auf Mai und Juni 2017

Fertigstellung folgender Arbeitspakete:

AP: API Funktionen

* Admin-Schnittstelle wurde umgesetzt, Benutzerfunktionen werden implementiert

AP: rollenbasierter Zugriff

* Funktionen für den rollenbasierten Zugriff und der Abfrage von Rechten wird fertiggestellt.

AP: Projektdokumentation

* Dokumentation wird fortlaufend weitergeführt.

AP: Testkonzept

* Wird entlang der Entwicklung weitergeführt.

Ausblick auf Juli bis September 2017

AP: Präsentations- und Endberichterstellung